# 汉江师范学院实验室建设管理办法

新建、 改建、扩建实验室

## 实验室建设立项流程

不通过

通过

校园建设与管理处审核

制定建设方案

填报《汉江师范学院实验室建设项目申报书》

教务处审核

国有资产与实验室管理处审核

批准立项

国有资产与实验室工作领导小组审核

校长办公会研究决定

二级学院成立实验室建设项目小组

二级学院组织论证

## 实验室建设项目实施与验收

项目完成

通过

不通过

项目负责人提交《汉江师范学院实验室建设项目验收报告》，商定验收时间

国有资产与实验室管理处组织验收

批准立项

项目小组组织整改

项目完成并试运行

项目实施